Практическая работа № 1

Разработка плана внедрения программного обеспечения

Объект внедрения: информационная система «Система учёта книг в библиотеке».

Назначение: автоматизация учёта книжного фонда, читателей и выдачи книг в библиотеке образовательного учреждения.

1. Цели внедрения

Ускорить поиск и выдачу книг читателям.

Вести единый электронный учёт книжного фонда и его состояния.

Снизить вероятность потери книг и ошибок при учёте.

Контролировать сроки возврата и формировать отчётность по выдачам.

2. Содержимое плана внедрения

Цели и ожидаемые результаты внедрения.

Перечень этапов работ и их результаты.

Ответственные исполнители.

Необходимые ресурсы.

Сроки выполнения.

Риски и меры контроля.

Критерии успешного завершения.

3. Основные этапы работ и сроки

| Этап | Содержание работ | Результат | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ | Сбор требований, анализ текущего процесса учёта, постановка задачи | Требования и план работ | 2 дня | Руководитель проекта |
| 2. Подготовка | Подготовка оборудования, данных и среды | Готовая среда для внедрения | 2 дня | Системный администратор |
| 3. Установка и настройка | Установка ПО, настройка ролей, прав доступа и справочников | Настроенная система | 4 дня | Системный администратор |
| 4. Тестирование | Проверка функций: учёт книг, выдача, возврат, отчёты | Отчёт о тестировании, исправления | 3 дня | Специалист поддержки |
| 5. Обучение | Обучение библиотекарей, подготовка инструкций | Обученные пользователи | 2 дня | Специалист поддержки |
| 6. Запуск | Перевод в рабочий режим, сопровождение на начальном этапе | Система в работе | 2 дня | Руководитель проекта |

Итого: 15 рабочих дней.

4. Необходимые ресурсы

Рабочие места библиотекарей (ПК) и сервер для базы данных.

Программное обеспечение: приложение учёта и СУБД.

Исполнители: руководитель проекта, системный администратор, специалист поддержки.

5. Риски и меры контроля

| Риск | Мера контроля |
| --- | --- |
| Неполные данные о книжном фонде | Предварительная проверка и выверка справочников |
| Ошибки пользователей на старте | Обучение и подробные инструкции |
| Сбой оборудования | Резервное копирование базы данных |
| Задержка сроков | Резерв времени и контроль на каждом этапе |

6. Критерии успешного завершения

Все функции системы работают корректно (учёт, выдача, возврат, отчёты).

Пользователи обучены и работают в системе самостоятельно.

Данные о книжном фонде перенесены и выверены.

Вывод

Разработан план внедрения системы учёта книг в библиотеке: определены цели, этапы работ с результатами, сроки, ответственные и ресурсы. Поэтапное внедрение снижает риски и обеспечивает достижение целей проекта.